CAHIER DE RECETTAGE
Module « Commission d'Orientation et Validation »

Projet	Projet WEBRSA	Rédacteurs	Christian BUFFIN - Développeur WebRSA / christian.buffin@adullact-projet.coop / Arnaud AUZOLAT – Chef de projet WebRSA / arnaud.auzolat@adullact-projet.coop
Objet	Cahier de recettage – Module COV
Date	03/02/11	Statut	A valider	Diffusé le

Destinataire :

Organisme	Nom
SEMOL - CG93 Seine-Saint-Denis	Sammy SAHNOUNE - ssahnoune@cg93.fr
DPAS - CG93 Seine-Saint-Denis	James RASOA – jrasoa@cg93.fr
SEMOL - CG93 Seine-Saint-Denis	Harry ZARKA – hzarka@cg93.fr

DTIC – CG66 Pyrénées Orientales	Régine BOULOC – regine.bouloc@cg66.fr
DTIC – CG66 Pyrénées Orientales	Gilles TRILLES – gilles.trilles@cg66.fr
DTIC – CG66 Pyrénées Orientales	Chritophe DANOT – christophe.danot@cg66.fr
DTIC – CG66 Pyrénées Orientales	Florent DUBOIS – florent.dubois@cg66.fr

# Fonctionnement nominal
## Administration des commissions d'orientation et validation
### Ajout d'une commission d'orientation
Cas de test :	COV-ADM-01
Objectif :	Ajouter une commission d'orientation et validation.
Initialisation :	Menu « COV »

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Cliquer sur « Ajouter »		Un formulaire apparaît.
2	Choisir l'intitulé	Commission 1
3	Choisir la date et l'heure de la commission	21/07/2011 10h30
4	Cliquer sur « Enregistrer »		Les informations saisis dans le formulaires sont enregistrés et apparaissent dans le tableau récapitulatif de la commission.

Testé par :
Date :
Commentaire :

### Modification d'une commission d'orientation et validation
Cas de test :	COV-ADM-02
Objectif :	Modifier une commission d'orientation et validation.
Initialisation :	Menu « COV »

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Saisissez l'intitulé de la commission créée précédemment dans le formulaire de recherche	Commission 1
2	Cliquer sur le bouton « Rechercher » en bas du formulaire		La liste des commissions correspondant aux critères rentrés donnés apparaît.
3	Cliquez sur le bouton « Voir » à droite de la ligne où se trouve la commission créée précédemment.		Le détail de la commission apparaît.
4	Cliquer sur le bouton « Modifier » en dessous de « Affichage commission de COV »		Le formulaire de modification de la commission apparaît avec les valeurs pré-remplies.
5	Ajouter un commentaire	Voici ma commsision d'orientation et validation pour le recettage
6	Cliquer sur « Enregistrer »		Retour sur le détail de la commission avec les informations mises à jour.

Testé par :
Date :
Commentaire :

## Création des dossiers de COV pour les allocataires
### Ajout d'un dossier pour la première orientation ou réorientation d'un allocataire

Cas de test :	COV-DOS-01
Objectif :	Ajouter une orientation à une personne, demandeur ou conjoint RSA, soumise à droits et devoirs, dans un dossier dont les droits sont ouverts et ne possédant aucune orientation ou ayant été orienté une seule fois.
Initialisation :	Lancer une recherche via le menu « Recherche » et choisir une personne correspondant aux pré-conditions. / Assurez-vous que cette personne ne possède bien aucune entrée dans la partie « Orientation » ou une seule et que le bouton « Ajouter » n'est pas grisé.

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Cliquer sur le bouton « Ajouter »		Un formulaire d'ajout d'orientation apparaît
2	Choisir le type d'orientation	Emploi
3	Choisir le type de structure	Pôle Emploi
4	Choisir la de demande	11/09/10
9	Cliquer sur le bouton « Enregistrer »		Retour sur la page des différentes orientations de la personne avec un message signalant que ce dossier doit passer en COV pour validation de l'orientation (réorientation). De plus le bouton d'ajout est à présent grisé.

Testé par :
Date :
Commentaire :

### Ajout d'un dossier pour l'ajout d'un CER.
Cas de test :	COV-DOS-02
Objectif :	Ajouter un Contrat d'Engagemetn réciproque à une personne, demandeur ou conjoint RSA, soumise à droits et devoirs, dans un dossier dont les droits sont ouverts et ayant une orientation dans l'état « Orienté »
Initialisation :	Lancer une recherche via le menu « Recherche » → « Par Orientation » et indiquez pour le statut de l'orientation « Orienté » / Dans la liste des personnes orientées, cliquez sur le lien « Voir » afin d'accéder à son dossier. Si aucun résultat ne vous est retourné, passez à l'étape de validation de l'orientation que vous avez rentré précédemment et revenez ici par la suite. / Sélectionnez le dans le menu de gauche le lien « CER » afin d'obtenir un récapitulatif des CER de la personne sélectionnée et assurez-vous que le bouton ajouter est bien dégrisé.

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Cliquez sur le bouton « Ajouter »		Chargement du formulaire d'ajotu d'une CER.
2	Vérifiez que les champs « Organisme chargé de l'instruction du dossier », « Type de contrat », « Date de début du contrat » et « Date de signature du contrat » sont bien remplis.
3	Sélectionnez la durée du contrat.	6 mois
4	Vérifiez que la date de fin est correctement complétée.
5	Cliquer sur le bouton « Enregistrer »		Retour sur la page affichant le détails des CER de l'allocataire avec un message indiquant que ce dossier doit passer en COV. Le bouton « Ajouter » doit par ailleurs être grisé.

Testé par :
Date :
Commentaire :

### Ajout des dossiers pour les faire passer en COV.
Cas de test :	COV-DOS-03
Objectif :	Faire passer les dossiers en commission.
Initialisation :	Cliquez sur le lien « COV » dans le menu et lancer la recherche sur la COV créée précédemment. / Lancez la recherche afin de la retrouver et aller voir son détail en cliquant sur le lien « Voir ».

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Cliquer sur le bouton « Modifier » sous « Liste des dossiers »		Affichage du formulaire indiquant la liste des dossiers devant passer en COV.
2	Cliquez sur la case à cocher dans le tableau sous l'onglet « Proposition d'orientation » ainsi que sur celle sous l'onglet « Proposition de CER »
3	Cliquer sur le bouton « Valider »		Retour sur le formulaire de détail de la Commission de COV avec à présent les dossiers sélectionnés dans le tableau du bas sous les deux onglets.

Testé par :
Date :
Commentaire :

## Validation des dossiers pour la COV.
Cas de test :	COV-DOS-03
Objectif :	Valider les propositions d'orientations et de CER des dossiers sélectionnés pour passage en COV.
Initialisation :	Cliquez sur le lien « COV » dans le menu et lancer la recherche sur la COV créée précédemment. / Aller voir le détail de la COV en cliquant sur le lien « Voir » dans le tableau récapitulatif des COV.

Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Cliquez sur le lien « Décisions » en dessous de « Affichage commission de COV »		Affichage du formulaire permettant à la COV de saisir le résultat de la commission pour les dossiers choisis.
2	Sous l'onglet « Proposition d'orientation », séléctionnez le choix de la COV	Accepté
3	Validez le formulaire en cliquant sur « Enregistrer »		Retour sur la page de détail de la commission. Dans le tableau sous « Liste des dossier », dans l'onglet « Proposition d'orientation » le dossier validé soit apparaître comme finaliser. De plus la séance passe à l'état « En cours de traitement » et on ne peux plus ajouter de dossier.
4	Cliquez à nouveau sur le lien « Décisions » sous « Affichage commission de COV ».		Affichage du formulaire précédant avec la disparition du dossier précédemment validé.
5	Sous l'onglet « Proposition de CER » sélectionnez le choix de la COV.	Accepté
6	Validez le formulaire en cliquant sur « Enregistrer »		Retour sur la page de détail de la commission. Dans le tableau sous « Liste des dossier », dans l'onglet « Proposition de CER » le dossier validé soit apparaître comme finaliser et plus aucune décision ne peut être prise ni aucun dossier ajouté.

Testé par :
Date :
Commentaire :

## Vérification des enregistrements
Cas de test :	COV-DOS-03
Objectif :	S'assurer que les validations effectuées par la COV ont bien prises effet.
Initialisation :	Retourner dans chacun des dossiers choisis au début afin de vérifier que le message indiquant que le dossier doit passer en COV à disparu et qu'un nouvel enregistrement apparaît.

Les étapes suivantes seront à faire pour l'orientation et pour le CER.
Étape	Démarche	Données d'entrée	Comportement attendu	OK ?
1	Rechercher votre dossier via le menu « Recherche » → «Par orientation » en séléctionnant les dossier dont le statut est « Orienté »
2	Lancez la recherche et allez dans le dossier de l'allocataire que vous aviez choisi.
3	Choisissez dans le menu de droite « Orientation » ou « CER » et constatez l'ajout du nouvel enregistrement.

Testé par :
Date :
Commentaire :